**PLAN NA ROK 2022**

**Dostępność architektoniczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku (wizualna, głosowa lub dotykowa ) | Do 2021 r. ( z uwagi na przyjęcie góry budynku przy Teligi 1 oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) | 1. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel.2. Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności | Dyrektor PS213/Koordynator | 5000 zł(tablica tyflograficzna) |
| Fakturowe oznaczenie nawierzchni na schodach i kątownikach | Pierwszy kwartał 2022r. | 1.Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności | Dyrektor PS213/Koordynator | 3700 zł + koszt dostawy i montażu |
| Materace ewakuacyjne- 4 sztuki | Do końca 2022 r. | 1.Rozeznanie rynku firm oferujących materace ewakuacyjne.2. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel. | Dyrektor PS213/Koordynator | Ok 3600 zł za sztukę.  |
| Poszerzenie wiatrołapu. | Do końca 2022 r. | Do konsultacji z architektem | Dyrektor PS213/Koordynator | Do rozpoznania |
| Przystosowanie łazienki dla wychowanków przedszkola z niepełnosprawnością | Do końca 2021 r. | Do konsultacji z architektem | Dyrektor PS213/Koordynator | Do rozpoznania |

**Dostępność cyfrowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania | I kwartał 2022 r. | Szkolenie dla nauczycieli dotyczące przygotowania treści na stronę www w tekście łatwym do czytania |  Osoby prowadzące stronę internetową |  |

**Dostępność informacyjno – komunikacyjna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo | I. kwartał 2022 r. | Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne | Osoby odpowiedzialne za stronę www |  |
| Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania | I. kwartał 2022 r. | Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne | Osoby odpowiedzialne za stronę www |  |
| Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola- nagranie treści w języku migowym (w postaci pliku video) | I. kwartał 2022 r. | Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne | Osoby odpowiedzialne za stronę www |  |